国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目

招 标 文 件

招标编号：2023-01-001

招 标 人：安徽国控资产管理有限公司

二〇二三年一月

目   录

第一章 项目概况及投标报名	3

第二章 投标人资格要求	4

第三章 投标人须知	6

第四章 评标办法	8

第五章 投标文件格式	12

国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目

招标公告

安徽国控资产管理有限公司拟对“国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目”进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名

一、项目名称及内容

1、招标编号：JG2023-01-01

2、项目名称：国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目

3、项目地点：合肥市蜀山区赵岗路5号

4、招 标 人：安徽国控资产管理有限公司

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新施工项目，由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不就项目具体事项进行描述。

7、招标内容：本工程为合肥市蜀山区赵岗路5号国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新施工项目，招标内容包含：

①楼道墙面、顶面清理铲除、批灰、打磨、刷白色乳胶漆；

②楼道小广告、牛皮癣清除、楼道地面、台阶清理、打磨后刷灰漆出新；

③入户单元门更换、楼梯扶手除污刷漆出新、修缮恢复，金属护栏清洁；

④楼道外墙玻璃更换及一扇阳台推拉门玻璃更换；

⑤楼道墙面废旧强弱电箱整理拆除、缆线规范整理；

⑥楼栋前后院落叶、杂物清理、单元房内可移动废旧物品和垃圾杂物清理清运等工作。

8、计划工期：30日历天

9、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2023 年  2  月  3  日17：30时止。

三、开标时间：2023年  2   月     日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

五、拦标控制价： 人民币：伍万伍仟贰佰贰拾玖元整（¥：55229元）。

六、业务咨询地址：合肥市肥西路2997号金安物业公司工程维修中心。

联系人：倪先生，电话：0551-63826999。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

第二章 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、投标人资质条件：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照和安全生产许可证；

（2）投标人须具有有效的建筑工程施工总承包二级（或建设工程资质管理制度改革后颁发的建筑工程施工总承包乙级）及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（或建设工程资质管理制度改革后颁发的建筑装修装饰工程专业承包乙级）及以上资质。

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2020年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理近三年（自2020年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的；

（3）投标人近三年内（自2020年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人近三年内（自2020年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心。

2、联系人：张先生  电话：0551-62915166。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2023年 2  月  3  日17:30。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

# 第三章 投标人须知

本章是对本招标文件第二章《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 安徽国控资产管理有限公司 |
| 2 | 招标平台 | 安徽国控资产管理有限公司官网平台 |
| 3 | 项目名称 | 国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新施工项目 |
| 4 | 建设地点 | 合肥市蜀山区赵岗路5号 |
| 5 | 项目概况 | 详见招标公告 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 招标文件、工程量清单、图纸（如有）以及补充答疑文件全部内容。 |
| 9 | 计划工期 | 30日历天 计划开工日期：2023年2月（暂定），具体开工日期以开工令为准。 |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，投标人应根据施工图（如有）和工程量清单自行仔细踏勘现场，若发现施工图与清单不符或有疑问，需在本项目答疑期间以书面方式提出疑问，否则视同认可现有施工图与工程量清单 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 资格审查 | 资格后审 |
| 17 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准） |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间。 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上（单数），其中风控、财务、技术、品质等方面的专业不少于成员总数的三分之二。 |
| 21 | 履约保证金 | 形式 银行转账 银行电汇 金额：中标金额的10% 缴纳时间：中标人应在合同签订前将履约保证金汇入招标人指定账户，否则取消中标资格。 退还时间：履约完成后2周内退还。 |
| 22 | 招标控制价 | 本装修工程招标控制价为人民币 55229 元（其中含暂列金 5000 元）。投标报价超过招标控制价的按无效标处理。 |
| 23 | 投标报价编制依据 | 1、招标文件（含工程量清单及构成招标文件的其他资料）； 2、施工图纸（如有）及附件； 3、施工组织设计及施工方案； 4、质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范、甲方要求； 5、企业消耗量定额或者参照《安徽省（建筑、装饰装修、安装）工程消耗量定额》； 6、《2018版安徽省建设工程计价依据》及其配套文件； 7、本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格； 8、施工期间的风险因素。 |
| 24 | 工程量清单的较核与调整 | 本工程合同价款形式为总价合同。 |
| 25 | 质量保修期 | 本工程免费质量保修期不少于2年， 金额：中标金额的5%； 退还时间：免费质保期满后2周内支付。 |
| 26 | 施工能耗 | 本工程施工用水用电费用由中标单位自行承担 |

第四章 评标办法

一、总则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，判断投标文件的响应性基于投标文件本身，但评标委员会认为有必要也参考可信的外部证据。

二、评标方法和评标程序

- （一）评标方法

1、本项目采用综合评估法，综合评定出各投标人的排名顺序；

2、在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

3、评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

- （二）评标程序

1.初步评审

评标委员会首先分别对各投标人的投标文件进行初步评审。

①形式评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超过招标控制价 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

②资格评审

| 评标因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| 安全生产许可证 | 具有有效的安全生产许可证 |
| 资质等级 | 符合招标文件规定 |
| 项目经理 | 符合招标文件规定 |
| 其他要求 | 符合招标文件规定 |

③响应性评审

| 评标因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 符合招标文件规定 |
| 投标内容 | 符合招标文件规定 |
| 工期 | 符合招标文件规定 |
| 工程质量 | 符合招标文件规定 |
| 付款方式 | 符合招标文件规定 |
| 履约保证金 | 符合招标文件规定 |
| 免费质保期 | 符合招标文件规定 |
| 其它 | 1.投标文件附有招标人不能接受的条件； 2.不符合招标文件中规定的其它实质性要求； 3.不符合其他法律、法规规定的。 |

备注：投标人应按照上述初步评审的要求提供审查资料（相关材料的扫描件），并将审查资料（相关材料的扫描件）放入投标文件中，评标委员会将仅对投标文件中的内容进行评审。投标文件不符合以上评审标准之一的，按无效标处理。

2、详细评审（40分）

通过初步评审的投标文件，进入详细评审。

详细评审得分的计算：对某投标人而言，所有评委的评分算术平均值即为该投标人详细评审得分（四舍五入后保留两位小数）。

| 序号 | 评审指标 | 指标描述 | 分值范围 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | 企业业绩 | 投标人近三年（自2020年1月1日起至今，下同）承担类似工程（系指其单项合同金额不少于10万元的室内装饰装修工程业绩，类似业绩以合同签订时间为准），每个得3分，本项满分6分。 需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的工程合同，否则不得分。 | 0-6分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工期保证措施 | 有合理科学的工期保证措施的，视情况可得0-4分。 | 0-4分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工方案 | 根据投标人提供的维修服务方案等方面进行综合评比，综合得分0-14分。优秀的得10-14分，较好的得6-9分，一般的得0-5分。 | 0-14分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务保障 | 承诺提供维修部分施工2年免费质量保证，且响应时间在24小时以内完成服务要求的，得6分；无承诺的，不得分。 | 0-6分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 注册资金 | 注册资金200万元至500万（含）得2分；注册资金500万元以上得5分；最高分5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 环境保护和文明施工措施 | 视环保及文明措施采取情况可得0-5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。

3、商务报价（60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 本次国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新施工项目设立最高控制价为55229元，超过最高限价为废标，不设立最低限价，取最低报价为评标基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60（保留2位小数，4舍5入）。 | 0-60分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 0-60分 |  |  |  |  |  |

4、投标人总得分

投标人总得分=详细评审得分+商务报价得分。

5、中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。

6、比选分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 技术分 | 价格分 | 总分 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

- 比选委员会签名：

# 第五章 投标文件格式

国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2023年    月    日

### 一、开标报价一览表

| 项 目 名 称 | 国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 （精确到小数点后两位） |
| 施工期限 | 合同签订后30日内完工。 |
| 施工质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

### 二、 投标分项报价表（工程量清单）

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：楼道墙面、顶面涂料面层清理铲除； 2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m2 | 507.490 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面、顶面批灰、打磨；2、部位：楼道墙面、顶面；3、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m2 | 507.490 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：抹灰面； 2、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆； 3、部位：楼道墙面、顶面； 4、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m2 | 507.490 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1、面层厚度、砂浆配合比：楼道地面、台阶清理刷灰漆； 2、部位：楼梯踏步及休息平台、转角平台； 3、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m2 | 124.420 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 5 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、门窗洞口尺寸：1600*2100； 2、材质：入户单元门更换； 3、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m2 | 6.720 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010802001001 | 金属门 | 1、门名称、代号及洞口尺寸：铝合金推拉门1600*2100、1800*2500； 2、玻璃品种、厚度：满足设计要求； 3、部位：单元门2樘，阳台门1樘拆除、更换； 4、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m2 | 11.220 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 391303001001 | 扶手整修 | 1、楼梯扶手修缮恢复及扶手打磨修整（包含楼梯栏杆的擦洗）； 2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m | 34.800 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 391517001001 | 配电箱、盘整理修缮 | 1、名称：楼道墙面废旧强弱电箱拆除、缆线整理； 2、修缮后需由招标单位现场实际确认修缮状况； 3、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 9 | 390802001001 | 门窗换玻璃 | 1、部位：楼道外墙玻璃更换； 2、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m2 | 2.260 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1、搭设方式、部位：楼梯间拆除及粉刷 2、搭设高度：满足施工要求 3、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | m2 | 383.070 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | WB011614004001 | 室外建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：清除首层前庭院及单元门前范围内的树叶、杂草、杂树等砖砌围墙内侧垃圾清运 2、清除至裸露土面，整洁、干净 3、运距：投标单位勘察现场后自行确定 4、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  | m2 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 12 | WB011614004002 | 室内建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：单元房内垃圾清理、清运； 2、运距：投标单位勘察现场后自行确定； 3、垃圾清运后，保证室内干净整洁无异物、无异味； 4、描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。 |  | m3 | 5583.590 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2020年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2020年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2020年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2020年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2023年   月   日

### 四．投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。

五、工程质量保修书

甲方（全称）：安徽国控资产管理有限公司

乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_国控资产综合楼（琥珀山庄）公共区域维修出新项目的维修出新等部分施工签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理制度和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括装饰装修材料质量、强弱电线路整改和隐蔽工程等承包工程范围内的所有项目。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）装修工程为2年；

（2）墙面、地面、线路整改、隐蔽等工程为2年；

（3）其它项目保修期约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格次日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，乙方承包工程范围内的所有工程项目。接甲方报修通知后，乙方应于24小时内到达现场并在甲方指定期限内修复。

3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

3.4质量保修完成后，由甲方组织验收。

4、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

乙方未按照本工程质量保修书第3条的规定进行保修的，或未按甲方要求的质量和时间完成维修的，甲方有权自行组织维修，所发生维修费用均由乙方承担，同时乙方还应向甲方支付该维修费用的壹倍金额作为违约金。
    5.2本工程质量保修书，由甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满且双方无质量争议时止。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

2023年    月    日                         2023年     月    日

六、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价（含税），并承诺按本招标文件、工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准，工程免费质保期为       年。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

13、我方承诺：

（1）我方投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费（本条只适用于外地建安企业）。

（2）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}

投标人名称：  （加盖投标人公章）

单位地址：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

邮政编码：	    	电话：		     传真：

开户银行名称：			    	开户银行账号：

日期：           年          月            日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 工程质量 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人名称：  （加盖投标人公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：           年          月            日

七、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

八、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内 。

代理人无转委托权。

附：法定代表、代理人身份证正反面。

代  理  人：          性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

2、非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。